Приложение

к постановлению администрации

Очкуровского сельского поселения

от 29.12.2012 № 90

Приложение №1

к целевой программе

«Энергосбережение и повышения энергетической

эффективности Очкуровского сельского поселения

на период до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(с указанием сведений о распределении объемов и источников

финансирования по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Срок  реализации | Содержание  мероприятия | Объем финансирования  (млн. руб.) | | | | Исполнитель | Примечание | Результат | |
| всего | в том числе: | | |  | |  |
| бюджет | | внебюд-  жетные  источники |
| местный | областной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры Очкуровского сельского поселения на период до 2020 года» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Замена асбестцементного трубопровода водоснабжения на ПВХ трубы | 2012 год | Замена 200 м участка по ул. Волгоградская | 0,16 | 0,16 | - | - | МУП «Очкуровское КХ» | 2014 – 2015 годы на условиях не менее 50% софинасирования из областного бюджета | Увеличение производительности, сокращение потерь воды | |
| 2013 год | Замена 200 м участка | 0,16 | 0,16 | - | - |  | |  |
| 2014 год | Замена 400 м участка | 0,32 | 0,16 | 0,16 | - |
| 2015 год | Замена 400 м участка | 0,32 | 0,16 | 0,16 | - |
| Итого по мероприятию | | | | 0,96 | 0,64 | 0,32 | - |  |  |  | |
| 1.2. | Установка водонапорной башни | 2014 год | Реконструкция и ввод в эксплуатацию водонапорной башни  (южная окраина с. Очкуровка) | 0,5 | 0,25 | 0,25 | - | По конкурсу | на условиях не менее 50% софинасирования из областного бюджета | Сокращение энергозатрат на подачу воды на 30% | |
| Итого по мероприятию | | | | 0,5 | 0,25 | 0,25 | - |  |  |  | |
| **Итого по разделу** | | | | **1,46** | **0,89** | **0,57** |  |  |  |  | |
| 1. Подпрограмма «[Энергосбережение](consultantplus://offline/ref=0570490C16F0FAFDC3EE792BEA78935B705C1CC27661FE6E9D2B816E474BE26A7A82406D99A8594D3E311513e6E) и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Очкуровского сельского поселения на период до 2020 года» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по энергоаудиту | 2012 год | Энергоаудит Администрации Очкуровского сельского поселения и МКУК «Очкуровский ИДЦ» | 0,09 | 0,09 | - | - |  |  |  | |
| Итого по мероприятию | | | | 0,09 | 0,09 | - | - |  |  |  | |
| 2.2. | Уменьшение расходов на потребление энергоресурсов | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Уменьшение расхода электроэнергии в здании МКУК «Очкуровский ИДЦ» | 2013 год | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 0,002 | 0,002 | - | - | МКУК «Очкуровский ИДЦ» |  | Сокращение расхода электроэнергии в здании МКУК «Очкуровский ИДЦ» на 15 % | |
| 2.2.2 | Уменьшение расхода природного газа в зданиях Администрации Очкуровского сельского поселения и МКУК «Очкуровский ИДЦ» | 2013 год | Установка теплоотражателей за радиаторами отопления | 0,005 | 0,005 | - | - | Администрация Очкуровского сельского поселения и МКУК «Очкуровский ИДЦ» |  | Сокращение расхода природного газа в зданиях Администрации Очкуровского сельского поселения и МКУК «Очкуровский ИДЦ» на 10 % | |
| 2.2.3 | Уменьшение расхода природного газа в здании МКУК «Очкуровский ИДЦ» | 2014 год | Оптимизация расхода природного газа на отопление за счет автоматического регулирования работы котла | 0,006 | 0,006 | - | - | МКУК «Очкуровский ИДЦ» |  |  | |
| 2.2.4 | Уменьшение расхода природного газа в здании МКУК «Очкуровский ИДЦ» | 2014 | Улучшение тепловой изоляции чердачных перекрытий здания МКУК «Очкуровский ИДЦ» | 0,014 | 0,014 | - | - | МКУК «Очкуровский ИДЦ» |  | Сокращение расхода природного газа в здании МКУК «Очкуровский ИДЦ» на 5 % | |
| 2.2.5 | Перевод уличного освещения на энеросберегающие лампы | 2014 год | Замена ламп ДРЛ-125 на компактные люминесцентные энергосберегающие лампы мощностью 85Вт | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | Администрация Очкуровского сельского поселения | на условиях не менее 50% софинасирования из областного бюджета | Сокращение расхода электроэнерги на 30 % | |
| 2.2.6 | Уменьшение расхода электроэнергии здании МКУК «Очкуровский ИДЦ» | 2015 год | Установка в светильниках с люминисцентными лампами современных пускорегулирующих аппаратов | 0,07 | 0,07 | - | - | МКУК «Очкуровский ИДЦ» |  | Сокращение расхода электроэнерги на 5 % | |
| 2.2.7 | Уменьшение расхода природного газа в здании МКУК «Очкуровский ИДЦ» | 2015 год | Утепление фасадов здания | 0,025 | 0,025 | - | - | МКУК «Очкуровский ИДЦ» |  | Сокращение расхода природного газа на 5 % | |
| 2.2.8 | Уменьшение расхода природного газа в здании Администрации Очкуровского сельского поселения | 2015 год | Улучшение тепловой изоляции пола здания | 0,006 | 0,006 | - | - | Администрация Очкуровского сельского поселения |  | Сокращение расхода природного газа на 5 % | |
| Итого по мероприятию | | | | 0,228 | 0,178 | 0,05 | - |  |  |  | |
| Итого по разделу | | | | 0,318 | 0,268 | 0,05 | - |  |  |  | |
| **Итого по программе** | | | | **1,778** | **1,158** | **0,62** | **-** |  |  |  | |

Приложение №2

к целевой программе

«Энергосбережение и повышения энергетической

эффективности Очкуровского сельского поселения

на период до 2020 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

программных мероприятий по источникам финансирования,

годам реализации и видам расходов

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок  реализации, годы | Всего, млн.  руб. | в том числе: | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет  Очкуровского сельского  поселения | иные  межбюджетные трансферты | внебюджетные источники |
| Всего расходов на первом этапе реализации программы (2012-2015 годы) | | | | | | | |
| 2012 год | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 |
| 2013 год | 0,167 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 0 |
| 2014 год | 0,94 | 0 | 0,46 | 0 | 0,48 | 0 | 0 |
| 2015 год | 0,421 | 0 | 0,16 | 0 | 0,261 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **1,778** | **0** | **0,62** | **0** | **1,158** | **0** | **0** |