РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОЧКУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Волгоградской области**

от 21.04.2014 г. № 06-р

Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014/2015 годов по Очкуровскому сельскому поселению Николаевского муниципального района Волгоградской области.

С целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового комплекса к работе в осенне-зимний период 2014/2015 годов утвердить прилагаемые мероприятия.

Приложение: на 1 листе.

Глава Очкуровского сельского поселения: А.Д.Таранов

Приложение 1 к

распоряжению администрации

Очкуровского сельского поселения

№ 06-р от 21.05.2014г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового комплекса

Очкуровского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования | Примеч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел I Тепловое хозяйство |
| I | 1 | Подготовка газовой мини-котельной к отопительному сезону в администрации Очкуровского сельского поселения (проверка газового оборудования, измерение сопротивления | шт. | 1Индивидуальное отопление | 18,2 | 15.09.2014 | Глава Очкуровского сельского поселения, газовая служба | Местный бюджет |  |
|  | 2 | Подготовка газовой мини-котельной к отопительному сезону в МКУК «Очкуровский ИДЦ» (проверка газового оборудования, измерение сопротивления | шт. | 1Индивидуальное отопление | 4,6 | 15.09.2014 | Директор МКУК «Очкуровский ИДЦ», газовая служба | Местный бюджет |  |
| Раздел II Водопроводное хозяйство |
| II | 1 | Замена трубопровода по ул. Братская  | м | 555 | 200,0 | 20.08.2014 | МУП «Очкуровское КХ» | Местный бюджет |  |